E.E.S.T. N.º 7 "José Hernández"

Prácticas Profesionalizantes

7.º 2.ª — Programación

Ciclo lectivo 2026

Justificación del proyecto

Asistens — sistema de gestión de personal

Proyecto de 100 horas — Categoría "Empresas"

Estudiantes

Maldonado Matias

Craveli Iago

Ovelar Rodrigo

Profesora : Yesica Martínez

Fecha de entrega: 30 de septiembre de 2026

1. Presentación

Asistens es un sistema web de gestión de personal que hicimos como proyecto integrador de Prácticas Profesionalizantes. Está pensado para una empresa chica o mediana que hoy lleva el control de su gente en papel o en planillas de cálculo.

Resuelve cuatro cosas que hoy se hacen a mano: saber quién es cada empleado, registrar a qué hora entró y salió, llevar el circuito de las licencias con su certificado adjunto, y calcular a fin de mes cuánto le corresponde cobrar a cada uno.

2. El problema

En una empresa chica el control de asistencia suele hacerse con una planilla de papel que cada empleado firma al llegar, o con un Excel que completa alguien de administración. Ese método tiene tres problemas concretos:

- Se pierde y se deteriora. Una planilla de papel se traspapela, se moja o se archiva mal, y con ella se va la información de todo un mes.

- Se puede modificar sin dejar rastro. Cualquiera con acceso corrige una hora escrita a mano o cambia una celda de Excel, y no queda registro de quién lo hizo ni cuándo.

- Obliga a un trabajo manual que se repite todos los meses. Para saber cuántas horas hizo cada empleado hay que sumar a mano, empleado por empleado y día por día. Es lento y cada suma es una oportunidad de equivocarse.

A eso se suma que las licencias se piden de forma informal —de palabra, por mensaje o con una nota— y muchas veces no queda constancia de quién las autorizó ni con qué criterio. Y si alguien pide licencia por enfermedad, el certificado médico queda en un papel suelto que después nadie encuentra. Cuando aparece un reclamo, no hay a qué recurrir.

3. Objetivo general

Objetivo Desarrollar un sistema web que centralice el legajo del personal, el registro horario, las licencias con su documentación respaldatoria y la liquidación mensual de una empresa, de modo que los datos queden guardados de forma confiable y los cálculos se hagan solos.

Objetivos específicos

- Llevar el legajo del personal en una única base de datos, con alta, edición y baja de empleados.

- Registrar las entradas y salidas de cada jornada con la hora tomada del servidor, y no de la computadora del empleado.

- Gestionar el circuito completo de una licencia: solicitud, aprobación o rechazo, y registro de quién resolvió y cuándo.

- Permitir adjuntar el certificado que respalda una licencia, guardarlo de forma segura en el servidor y dejarlo disponible solo para quien corresponda.

- Impedir que se pida una licencia por enfermedad sin el certificado correspondiente.

- Calcular la liquidación mensual a partir de las horas trabajadas, las licencias y las faltas.

- Impedir la carga de datos inconsistentes mediante validaciones en el servidor.

- Diferenciar dos perfiles de acceso, de manera que cada usuario vea únicamente lo que le corresponde.

- Emitir un reporte mensual de horas trabajadas y días de licencia, preparado para imprimirse y archivarse.

4. Alcance del proyecto

La categoría "Empresas" propone cuatro módulos: control de empleados, registro horario, solicitud de licencias y gestión documental. El proyecto está presupuestado en 100 horas, así que lo primero que hicimos fue estimar cuánto costaba cada uno.

| Módulo | Horas estimadas | Decisión inicial |
| --- | --- | --- |
| Control de empleados | 20 h | Incluido |
| Registro horario | 25 h | Incluido |
| Solicitud de licencias | 20 h | Incluido |
| Acceso y roles de usuario | 10 h | Incluido |
| Reportes mensuales | 12 h | Incluido |
| Documentación y pruebas | 13 h | Incluido |
| Gestión documental | ≈ 50 h | Fuera de alcance |

Por qué la gestión documental quedó afuera al principio

Sumando los cuatro módulos el proyecto llegaba a unas 150 horas: cincuenta por encima del presupuesto. Había que dejar algo afuera y elegimos la gestión documental, por tres razones:

- Es el único módulo que no forma parte de la cadena principal. Empleado, asistencia, licencias y reporte se necesitan entre sí: sin empleados no hay fichadas, y sin fichadas ni licencias no hay reporte. La gestión documental cuelga del legajo pero ningún otro módulo depende de ella.

- Es el más caro de los cuatro. Subir archivos a un servidor, validarlos, guardarlos de forma segura y controlar quién puede verlos es un problema de seguridad distinto al del resto del sistema.

- Es el que menos aporta a demostrar los contenidos de la materia. Los otros tres ya cubren validaciones, persistencia, relaciones entre tablas y reportes.

Cómo terminó entrando igual

Sobre el final del proyecto, después de mostrarle el sistema funcionando, la profesora nos pidió cuatro cosas: rehacer el diseño del panel, poder adjuntar el justificativo a una licencia, bloquear la licencia por enfermedad si no se adjunta el certificado, y agregar la liquidación de sueldos según horas trabajadas, faltas y licencias.

Las cuatro entraron. La gestión documental, entonces, terminó estando en el sistema, pero no como la habíamos estimado: en lugar de un archivo general de documentos del legajo, quedó acotada a lo que el sistema realmente necesitaba, que es el certificado que respalda una licencia. Esa forma reducida costó unas 12 horas en lugar de 50, porque no hubo que inventar una pantalla nueva ni una tabla nueva: el archivo se cuelga de una licencia que ya existía.

| Lo que esto nos dejó Recortar el alcance al principio no significó perder el módulo. Significó llegar a él con el resto funcionando, y poder resolverlo en la forma más chica que servía de verdad. Si lo hubiéramos encarado completo en agosto, probablemente habríamos entregado cuatro módulos a medias. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pedido de la profesora | Qué se hizo | Estado |
| Rediseñar el panel principal | Se rehízo con una franja de cifras grandes y cuatro cajas agrupadas por estado, todas de la misma altura. | Terminado |
| Adjuntar justificativos a las licencias | El empleado puede subir un PDF o una imagen al pedir la licencia. El archivo se guarda con un nombre inventado por el servidor, en una carpeta bloqueada, y solo lo puede abrir quien corresponde. | Terminado |
| Bloquear la licencia por enfermedad sin certificado | La regla vive en la base de datos: cada tipo de licencia indica si exige justificativo. Enfermedad lo exige y el sistema no deja enviar el pedido sin archivo. | Terminado |
| Liquidación de sueldos | Pantalla nueva que calcula mes a mes lo que le corresponde cobrar a cada empleado según las horas trabajadas, las licencias con goce y las faltas. | Terminado |

Qué NO hace el sistema No es un archivo general de documentos del legajo: solo guarda el certificado de una licencia. No calcula horas extra ni aguinaldo, no conoce los feriados, no envía correos y no tiene recuperación automática de contraseña. Son decisiones de alcance, no olvidos.

5. Usuarios del sistema

El sistema distingue dos perfiles, y cada uno accede a un conjunto distinto de pantallas.

| Perfil | Quién es | Qué puede hacer |
| --- | --- | --- |
| Recursos Humanos | La persona a cargo del personal de la empresa. | Ve el panel del día, administra el legajo completo, consulta la asistencia de todos, resuelve las licencias y abre sus justificativos, emite los reportes mensuales y liquida los sueldos. |
| Empleado | Cualquier trabajador de la empresa con acceso al sistema. | Registra su entrada y su salida, consulta su propio historial, solicita licencias adjuntando el certificado cuando corresponde y sigue el estado de sus solicitudes. |

Un empleado puede existir en el legajo sin tener usuario del sistema. Eso permite registrar a personal que no necesita entrar a la web, como quien trabaja en depósito o en planta.

6. Tecnologías elegidas

El sistema funciona sobre XAMPP, que reúne en una sola instalación el servidor web, el intérprete de PHP y el motor de base de datos.

| Tecnología | Para qué se usa | Por qué se eligió |
| --- | --- | --- |
| HTML | La estructura de cada pantalla. | Es la base de cualquier página web. |
| CSS | La apariencia: colores, medidas y disposición. | Permite cambiar todo el aspecto del sistema sin tocar la lógica. |
| JavaScript | Detalles del navegador: el contador de la pantalla de asistencia y el botón que muestra la contraseña. | Mejora el uso, pero ninguna función importante depende de él. |
| PHP 8 | El programa que corre en el servidor: valida, consulta la base, recibe los archivos y arma las páginas. | Se integra directamente con MySQL, viene incluido en XAMPP y no requiere instalar nada más. |
| MySQL / MariaDB | La base de datos donde se guarda toda la información. | Es el motor que trae XAMPP y el más usado en proyectos web. |
| Apache | El servidor web que entrega las páginas. | Es lo que hace que el sistema se abra escribiendo una dirección en el navegador. |

Por qué PHP y no solamente HTML, CSS y JavaScript

Esos tres lenguajes se ejecutan en la computadora de quien mira la página. Pueden mostrar información y reaccionar a los clics, pero no pueden guardar nada donde otra persona lo vea después.

Para que la entrada que registra un empleado desde su puesto la pueda ver Recursos Humanos desde otra computadora, hace falta un programa que corra en el servidor y escriba en una base de datos compartida. Ese programa es PHP. Sin él, el sistema sería una maqueta: se vería bien, pero al cerrar el navegador no quedaría nada guardado.

Con los archivos adjuntos pasa lo mismo y se ve todavía más claro. El navegador puede elegir un archivo, pero no puede guardarlo en ningún lado ni decidir quién tiene permiso para abrirlo después. Eso lo hace PHP en el servidor.

7. Viabilidad

El proyecto es viable con los recursos disponibles en la escuela y en las computadoras de los estudiantes.

- Viabilidad técnica: todas las herramientas son gratuitas y de instalación sencilla. XAMPP se instala en un solo paso e incluye el servidor, el lenguaje y la base de datos.

- Viabilidad de tiempo: el alcance se recortó al inicio para entrar en las 100 horas, y la gestión documental se incorporó al final en su forma mínima.

- Viabilidad de conocimientos: PHP y MySQL forman parte de los contenidos de la especialidad, y hay documentación abundante.

- Viabilidad de puesta en marcha: funciona en una computadora común de oficina, sin servidor dedicado y sin conexión a internet.

8. Resultado esperado

Al terminar el proyecto, la empresa tiene un sistema que reemplaza la planilla de papel por un registro digital. Los datos quedan en una base de datos, las horas se calculan solas, las licencias dejan constancia de quién las autorizó y con qué certificado, y la liquidación mensual sale de una pantalla en lugar de una planilla armada a mano.

El tiempo que hoy se dedica a sumar horas a fin de mes se reduce a elegir el mes y mandar a imprimir.