E.E.S.T. N.º 7 "José Hernández"

Prácticas Profesionalizantes

7.º 2.ª — Programación

Ciclo lectivo 2026

Bitacora de trabajo

Asistens — sistema de gestión de personal

Proyecto de 100 horas — Categoría "Empresas"

Estudiantes

Maldonado Matias

Craveli Iago

Ovelar Rodrigo

Profesora : Yesica Martínez

Fecha de entrega: 30 de septiembre de 2026

Sobre este registro

Cómo se llevó la bitácora El proyecto arrancó tarde respecto del cronograma previsto, por demoras que veníamos arrastrando del trabajo anterior y porque nos costó definir cómo encararlo. Durante esas primeras semanas trabajamos sin llevar registro y fuimos directo al código. Las entradas de finales de agosto las reconstruimos mirando los archivos y las versiones guardadas; a partir de septiembre el registro se llevó al día.

Lo dejamos escrito así en lugar de completar fechas hacia atrás, porque una bitácora inventada no sirve ni como documento ni como aprendizaje. La demora inicial y su motivo son parte de lo que el proyecto nos dejó, y está en el apartado final.

1. Registro cronológico

Finales de agosto — Definición

| Fecha | Actividad |
| --- | --- |
| Última semana de agosto | Elección del proyecto Revisamos el listado de proyectos por cantidad de horas y elegimos la categoría "Empresas". Leímos los requisitos del nivel de 100 horas: dos o tres módulos relacionados, validaciones, persistencia y reportes básicos. |
| Última semana de agosto | Primeras pantallas de referencia Armamos bocetos de las pantallas principales para tener una idea de cómo se vería. Nos apoyamos con webs de referencia en internet y descartamos algunos diseños, para lograr un estilo de sistema administrativo. |

Septiembre — Desarrollo

| Fecha | Actividad |
| --- | --- |
| 01/09 | Definición del alcance Estimamos las horas de cada módulo y nos dio que los cuatro del enunciado suman unas 150. Decidimos dejar la gestión documental fuera y documentarla como ampliación futura. |
| 01/09 | Diseño de la base de datos Definimos las seis tablas y sus relaciones. Escribimos el script de creación con las claves foráneas, las restricciones de unicidad y los datos de ejemplo. |
| 02/09 | Armado del entorno Instalación de XAMPP e importación de la base desde phpMyAdmin. Primeras pruebas de conexión desde PHP. |
| 02/09 | Problema: MySQL no arrancaba XAMPP mostraba errores de ejecución. Había otro servidor MySQL instalado ocupando el puerto 3306. Se resolvió deteniendo ese servicio desde services.msc y dejándolo en inicio manual. |
| 02/09 | Pantalla de acceso Programamos el inicio de sesión con contraseñas cifradas y control de sesión. El diseño lo rehicimos unas 3 veces: mucha información a primera vista, falta de orden en las descripciones y el logo. |
| 02/09 al 06/09 | Módulos principales Desarrollamos el panel de Recursos Humanos, el módulo de empleados, el de asistencia y el de licencias, con sus validaciones. |
| 06/09 | Estados sin color Rehicimos la forma de mostrar los estados del personal. En lugar de color, se diferencian por relleno, borde y estilo de letra, para que el reporte se entienda impreso en blanco y negro y por personas que no distinguen colores. |
| 06/09 | Problema: horas mal calculadas La columna de horas mostraba 1,28 en lugar de 6,28. El reloj de PHP y el de MySQL estaban desfasados. Lo tapamos calculando las horas en curso desde PHP en lugar de pedírselas a la base. Funcionó, pero la causa de fondo quedó sin resolver y volvió a aparecer el 30/09. |
| 06/09 | Manual de usuario Redactamos el manual con capturas de las pantallas reales del sistema. |
| 09/09 | Reorganización de los archivos Los archivos habían crecido demasiado: uno pasaba las 600 líneas y la hoja de estilos las 1.500. Separamos el encabezado y el pie en archivos comunes, dividimos la hoja de estilos en cinco por tema y sacamos las acciones de los módulos más largos a archivos propios. El sistema quedó igual; lo que cambió es que cada archivo se puede leer entero. |
| 15/09 | Datos y cuentas de presentación Cambiamos los nombres de usuario al formato nombre.apellido y actualizamos los datos de ejemplo para que la fecha en curso tenga movimiento y el panel muestre los cuatro estados posibles. |
| 15/09 | Rediseño del panel de acceso Rehicimos la columna izquierda del inicio de sesión, reemplazando los íconos por una lista con el mismo lenguaje visual que el resto del sistema. |
| 16/09 | Pruebas Probamos el recorrido completo con los dos perfiles de usuario y verificamos el reporte mensual. |
| 22/09 | Documentación Redactamos la justificación, la asignación de tareas, esta bitácora, la documentación técnica, el manual y el documento de implementación. |

Últimos diez días — Los pedidos y modificaciones

Le mostramos el sistema andando en clase. La devolución fue concreta y de ahí salieron los cambios de esta última etapa.

| Fecha | Actividad |
| --- | --- |
| 23/09 | Clase de 4 horas — se suma Rodrigo Rodrigo se incorporó al grupo y dedicamos la clase a recorrer juntos el sistema completo para que entendiera cómo funcionaba cada módulo. Fue útil para nosotros también: al explicarlo desde cero aparecieron detalles que no habíamos notado antes. |
| 23/09 | Devolución de la profesora Cuatro pedidos: rehacer el diseño del panel, que quedaba muy sin más y con espacio sobrado; poder adjuntar el justificativo a una licencia; impedir la licencia por enfermedad sin certificado; y agregar la liquidación de sueldos según horas trabajadas, faltas y licencias. |
| 23/09 | Rediseño del panel Rehicimos el panel con las cuatro cajas agrupadas por estado. Hubo dos vueltas: primero sacamos el hueco blanco que sobraba en las cajas con poca gente, y eso dejó los bordes de abajo desparejos, sin una forma ordenada. Se terminó de resolver el 30/09. |
| 23/09 | Error en el buscador de empleados Buscar un nombre tiraba error fatal. La consulta repetía el mismo marcador de parámetro cinco veces, y con las consultas preparadas reales eso no está permitido. Se corrigió usando un marcador distinto para cada campo. |
| 23/09 | Justificativos de licencia Agregamos la subida de archivos: dos columnas nuevas en la tabla de licencias, una carpeta bloqueada por .htaccess, la validación del archivo por su contenido y no por su nombre, y un archivo aparte que controla quién puede abrir cada adjunto. Probamos subir un archivo con extensión falsa y uno más grande que el límite: el sistema los rechazó. |
| 23/09 | Bloqueo de enfermedad sin certificado En lugar de escribir la regla en el código, agregamos una columna a la tabla de tipos de licencia que indica si ese tipo exige justificativo. Así mañana se puede pedir certificado también para otro tipo cambiando un cero por un uno, sin tocar PHP. |
| 30/09 | Liquidación de sueldos Pantalla nueva. Agregamos el valor hora a la ficha del empleado y la pantalla calcula, mes a mes, las horas trabajadas por el valor hora, más los días de licencia con goce a ocho horas. Las faltas no se descuentan aparte: como se cobra por hora, el día que no vino ya no generó sueldo, y descontarlo además sería cobrar dos veces la misma falta. |
| 30/09 | Problema: la hora del sistema estaba mal La pantalla de asistencia marcaba un horario cuando en la computadora era otro. Es el mismo problema del 06/09, que aquella vez habíamos tapado en lugar de resolver. La causa real: PHP no usa el reloj de Windows, y si nadie le configura la zona horaria queda en UTC, que son tres horas más que en Argentina. |
| 30/09 | El panel Terminamos el rediseño: las cuatro cajas miden todas lo mismo y en las vacías el mensaje se centra. Probamos recortar la lista con barra de desplazamiento, pero el número decía 5 y se veían 3 nombres, así que lo descartamos. |
| 30/09 | Pruebas finales y entrega Recorrido completo con los dos perfiles, verificación de los cálculos de la liquidación a mano contra la pantalla, y armado de esta documentación. |

2. Problemas encontrados y cómo se resolvieron

Los que más tiempo nos llevaron, y qué nos dejó cada uno.

| Problema | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| XAMPP no iniciaba MySQL | Otro servidor MySQL instalado ocupaba el puerto 3306. | Detener ese servicio y ponerlo en inicio manual. Dos programas no pueden usar el mismo puerto. |
| Las horas se calculaban mal (06/09) | El reloj de PHP y el de MySQL no coincidían. | En el momento lo tapamos calculando las horas desde PHP. Andaba, pero no era la solución. |
| La hora del sistema estaba tres horas adelantada (30/09) | PHP no usa el reloj de Windows: sin configurarle la zona horaria queda en UTC, y Argentina es UTC-3. Era la causa real del problema del 06/09. | Fijar la zona horaria de PHP y mandarle la misma a MySQL al conectar. Una línea cada una. |
| Error fatal al buscar un empleado | La consulta usaba el mismo marcador de parámetro en cinco condiciones. Con las consultas preparadas reales cada marcador tiene que ser único. | Un marcador distinto por campo. Revisamos todas las consultas del proyecto por las dudas. |
| Archivos demasiado largos | Todo el código de un módulo en un único archivo, mezclando las acciones con el dibujo de la pantalla. | Separar en archivos por función. No cambia lo que el sistema hace, cambia que se pueda leer y corregir. |
| El panel se veía vacío | Los datos de ejemplo terminaban a principios de mes, así que la fecha en curso no tenía movimiento. | Actualizar los datos de ejemplo con fechas relativas al día actual. |
| Los bordes del panel quedaban desparejos | Cada caja medía lo que tenía adentro, y los grupos nunca tienen la misma cantidad de gente. | Que las cuatro midan lo mismo y el mensaje de vacío se centre. No esconder nombres: un tablero que oculta información miente. |

3. Lo que dejó el proyecto

Más allá del sistema terminado, quedaron algunas conclusiones sobre la forma de trabajar.

- Empezar tarde se paga al final. Las primeras semanas se fueron en definir cómo encarar el proyecto sin escribir nada. Haber recortado el alcance antes nos habría dado dos semanas más.

- Registrar mientras se trabaja cuesta menos que reconstruir después. Rehacer la bitácora al final nos obligó a repasar archivos y versiones para acordarnos de cuándo hicimos cada cosa.

- Recortar el alcance no es achicar el proyecto, es hacerlo posible. Dejar la gestión documental afuera nos permitió terminar bien tres módulos en lugar de dejar cuatro a medias. Y al final entró igual, en la forma mínima que servía de verdad.

- Tapar un error no es arreglarlo. El problema del reloj lo habíamos disimulado el 06/09 y volvió el 30/09, y recién ahí vimos que además una fichada nocturna se habría guardado con la fecha del día siguiente.

- El dato que se puede calcular no conviene guardarlo. Guardar las horas trabajadas habría significado que una corrección en la hora de salida dejara dos versiones distintas de la misma verdad.

- Un archivo largo no es más trabajo, es más difícil de arreglar. Separar el código en archivos chicos no agregó funciones, pero hizo que encontrar un error pasara de minutos a segundos.

- Alguien que mira el sistema por primera vez encuentra lo que nosotros ya no vemos. Pasó cuando Rodrigo lo recorrió el 23/09 y pasó cada vez que nuestros compañeros opinaron del panel.